The Vessel Below
#### Contexte et but du projet
Ce projet est né en début d’année, au moment où j’ai découvert un fort intérêt pour la création de jeux vidéo. L’objectif est donc d’utiliser le moteur de jeu Godot afin d’apprendre son fonctionnement et d’acquérir les bases essentielles du développement vidéoludique. Ce projet a pour finalité la réalisation d’un premier jeu vidéo, permettant de mettre en pratique mes compétences techniques, créatives et organisationnelles.
#### Porteur(s) du projet
Le projet est réalisé individuellement, Noa Gonzalez Gomez.
Aucun partenaire externe n’est associé à ce projet pour le moment.
#### Objectif fonctionnel
Les fonctionnalités majeures du projet sont listées sous forme de récits utilisateurs :
- En tant que joueur, je veux voir un écran de menu pour pouvoir démarrer une nouvelle partie, “peut être” charger une partie existante, modifier des options telles que le volume, la taille de la fenêtre, entre autres ou quitter le jeu.
- En tant que joueur, je veux pouvoir me déplacer avec un pointer-cliquer afin d'explorer le monde du jeu.
- En tant que joueur, je veux voir des assets visuels et sonores pour rendre l’expérience immersive.
- En tant que joueur, je veux avoir accès à un inventaire simple afin de ramasser et utiliser des objets.
- En tant que joueur, je veux interagir avec des PNJ via des dialogues pour comprendre l’histoire.
- En tant que joueur, je veux suivre une petite trame narrative pour donner un objectif à l'exploration.
- En tant que développeur, je veux organiser mon code de manière modulaire pour pouvoir facilement ajouter de nouvelles fonctionnalités.
- En tant que développeur, je veux comprendre comment fonctionne le moteur Godot (scènes, noeuds, scripts) afin d’être autonome sur d’autres projets.

1
#### Environnement technique / technologique
- Moteur de jeu: Godot Engine
- Système d’exploitation: Ubuntu Linux
- Langage de script: GDScript
- Assets: Création personnelle ou ressources libres de droit (OpenGameArt, Kenney, etc.)
- Contrôle de version: Git (optionnel)
- Éditeur de code: Intégré dans Godot
#### Description du livrable
Le livrable final comprendra :
- Un exécutable du jeu jouable sur Linux (voire Windows si exporté)
- Le projet source Godot complet
- Un dossier de documentation contenant:
  - Une présentation du jeu
  - Un manuel utilisateur
  - Une fiche technique résumant les choix technologiques
  - Les étapes de développement (Trello et Github)
- Des assets (images, sons, musiques) intégrés au projet
- Un changelog retraçant les évolutions du jeu
Niveau de finition: Le projet sera jouable, avec un début, un objectif clair. La documentation sera claire et à jour.

2
#### Organisation et temporalité
Le projet se déroulera sur 3 semaines (lundi au vendredi - 105h), selon les étapes suivantes:
### Semaine 1 : Découverte et préparation (35h)
- Heures 0–6 : Prise en main de Godot → DONE
  - Tutoriels de base
  - Création d’un projet test
- Heures 6–10 : Réflexion sur le scénario → DONE
  - Univers, ambiance, inspirations (Amnesia: The Bunker)
  - Game Design Document (GDD) version 1
- Heures 10–18 : Création de la scène de base → DONE
  - Menu principal, scène vide, premier personnage
- Heures 18–26 : Création d’assets visuels & sonores simples → DONE
  - Ajout d’ambiance sonore de base
  - Création ou récupération d’assets gratuits
- Heures 26–35 : Planification avancée & préparation Trello / Git →DONE
  - Mise en place d’un Trello organisé
  - Versionnage Git
  - Planification plus fine de la semaine suivante
### Semaine 2 : Mécaniques de jeu (35h)
- Heures 35–41 : Déplacements et caméra → DONE
  - Déplacements du personnage
  - Gestion de la caméra suiveuse
- Heures 41–47 : Collisions et interactions simples → DONE
  - Ramasser des objets, déclencher événements
- Heures 47–53 : Système d’inventaire basique →DONE
  - Affichage, collecte d’objets
- Heures 53–59 : Système de dialogues & PNJ → DONE
  - Bulles de texte, choix de réponse
  - Première scène narrative
3
- Heures 59–65 : Ajout de contenu scénaristique + tests → DONE
  - Début de l'histoire implémentée
  - Vérification des mécaniques déjà faites
- Heures 65–70 : Scripting d’événements spéciaux → DONE
  - Événements déclenchés (ex. : bruit soudain, porte qui se ferme)
### Semaine 3 : Finalisation et amélioration (35h)
- Heures 70–76 : UI/UX avancée → DONE
  - Transitions, effets visuels
  - Retouches du menu et de l’inventaire
- Heures 76–82 : Ajout de contenu additionnel → DONE
  - Nouvelle pièce, objets interactifs
  - Sons d’ambiance supplémentaires
- Heures 82–88 : Débogage approfondi et équilibrage → DONE
  - Tests en profondeur
  - Ajustements de vitesse, collisions, réactivité
- Heures 88–93 : Documentation complète → DONE
  - Fichier README + organisation du projet
  - Tutoriel pour jouer
- Heures 93–100 : Création d’une mini bande-annonce ou teaser → DONE
  - Captures vidéo ou screenshots
  - Musique, montage simple
- Heures 100–105 : Livraison et préparation à la présentation → DONE
  - Nettoyage du code
  - Export Godot (Windows/Linux/MacOS)
  - Préparation à l’oral (Démo)